知行日课

英语词库与音频生成全流程
暨 Web 管理端自动化方案

基于本次 K12 + CET4/CET6 实际实施过程与 V3.16 数据库基线

技术栈：Java 8 / Spring Boot 2.7.x / Vue / MySQL 5.7 / Redis / OSS / 阿里云 TTS / DeepSeek

版本：V1.1　日期：2026-09-19

# 目录

1. 文档目标与结论

2. 本次实施全过程回顾

3. 英语音频是如何生成的

4. 本次实际使用的技术与组件

5. 当前 V3.16 英语词库数据模型

6. 当前生产数据与验收结果

7. Web 管理端产品目标

8. 一键生成词典 + SQL + 音频的业务流程

9. Web 管理端页面设计

10. Java 后端技术设计（JDK 1.8 + Spring Boot）

11. Vue 前端技术设计

12. 数据源目录与授权控制

13. 自动化批处理与任务状态机

14. 管理端新增/复用数据表设计

15. API 设计建议

16. SQL 生成与正式发布策略

17. TTS 路由、异读词与音频一致性

18. 失败重试、幂等与断点续跑

19. 安全、版权与运维风险

20. 分阶段开发计划

附录 A. 本次关键脚本/产物

附录 B. Java 代码骨架示例

附录 C. 管理端验收清单

# 1. 文档目标与结论

本文件把本次英语词库建设从最早的 K12（小学/初中/高中）词表、TTS 音频生成、OSS 上传、数据库入库，一直到 CET4/CET6 多词库、内容审核、异读词处理、V3.16 数据库升级、备份恢复验证的全过程整理成可复用的工程方案。

最终目标不是继续依赖一批临时 Python 脚本，而是把已经验证过的流程产品化到 Web 管理端：管理员选择一个合法数据源或上传一个词表，配置目标词库、审核策略、TTS 音色和发布选项，然后通过一个可断点续跑的批次任务，自动完成词表清洗、去重、内容结构化、异读检测、音频生成、OSS 上传、数据库发布、SQL 导出和验收报告。

关键设计结论：Web 管理端应以“批次任务 + 直接事务发布”为主，SQL 文件作为审计/迁移/灾备产物导出，而不是把“生成 SQL 再人工执行”作为日常主流程。这样才能真正做到一键、可重试、可追踪、可回滚。

# 2. 本次实施全过程回顾

## 2.1 K12：小学 / 初中 / 高中初始化

第一阶段从 K12 英语词表开始。目标是建立统一的 canonical word（唯一单词主对象），并为每个单词生成结构化词义、例句以及英式/美式单词与例句音频。后端数据库最初以 learning_content + content_version 为稳定内容和版本层，后续逐步补齐 word_sense、word_example、pronunciation、media_asset。

K12 最终发布词数为 3116：PRIMARY 509、JUNIOR 1111、SENIOR 1496。后续升级 V3.16 时做了兼容审计，只发现 sustainable 这一词缺失 pronunciation，最终仅补 4 条音频（单词 US/UK、例句 US/UK），其余 3115 个词不重做。最终 K12 验收状态为 PASS_COMPATIBLE。

## 2.2 多词库模型：从“学段字段”升级到“词库容器”

随着 CET4/CET6 加入，单一 stage 字段已经无法表达“同一个词同时属于高中、CET4、CET6”等关系，因此引入 vocabulary_book、vocabulary_book_word、user_vocabulary_book。主词条只保存一次，词库成员关系用多对多表表达。

这一步解决了跨词库重复创建单词的问题，也使后续继续扩展考研、IELTS、TOEFL、GRE 时无需复制词义、例句和音频。

## 2.3 CET4/CET6：来源、复用与内容审核

CET4/CET6 使用 ECDICT 的 cet4/cet6 标签作为可复现的词库 membership 参考，并明确区分“来源标签/审核参考”和“官方 CET 词表”。已有 K12 词优先复用 learning_content，新词才创建新的 canonical word。

阶段 1 完成后，CET 来源唯一 headword 约 5805，新增候选 3684。经过 DeepSeek 多轮审核、人工/规则收口后，最终正式发布 3679 个词，4950 个 approved sense，并保留 130 个隔离义项不进入正式发布。

## 2.4 异读词：从“一个词一个音频”升级到“sense 级音频”

CET 处理过程中发现：record、object、resume 等词可能因词性/义项不同而读音不同，单纯按 word 生成一个 US/UK 音频会把不同 sense 错绑。因此 V3.16 明确 pronunciation 的单词音频优先绑定 sense_id，例句音频绑定 example_id。

cmudict 被用于筛选 143 个多发音候选词，随后使用 DeepSeek 将候选分为普通发音变体和真正 heteronym。最终 88 个 variant_only 词继续走普通 NLS；50 个 heteronym + 5 个 uncertain 共 238 条 isolated word 音频进入精确发音流程。

## 2.5 V3.16 与最终发布

数据库升级到 V3.16 后新增 word_alias，并扩展 tts_usage_log 的 model_code、accent、generation_mode、phoneme_alphabet、phoneme_value 等字段。CET 最终导入时又发现 29 个 word_key_hash 与历史正式词冲突，最终采用“复用 learning_content + 新建 CET 版本 + 补词库 membership”的策略，而不是删除或重复创建。

CET 发布完成后进行了完整性门禁、alias 检查、K12 兼容审计和备份恢复验证。恢复库中 78 张表、6766 个 published word、32232 条 ready pronunciation、32232 条 ready media_asset 均与正式基线一致。

# 3. 英语音频是如何生成的

## 3.1 普通单词和例句：阿里云智能语音交互 NLS

普通词汇使用阿里云智能语音交互 NLS TTS。US / UK 音色不再写死为 Eva / Luna，而是允许在 Web 管理端按阿里云官方当前可用音色列表进行选择；本次已验证的默认配置仍为 US：Eva（eva）、UK：Luna（luna）。格式、采样率、语速、音调、音量也应作为批次参数保存，本次默认值为 MP3、16000 Hz、语速 0、音调 0、音量 50。

| 项目 | 本次实际配置 |
| --- | --- |
| US 音色 | 管理端可选；默认 Eva / eva（本次已验证） |
| UK 音色 | 管理端可选；默认 Luna / luna（本次已验证） |
| 格式 | MP3 |
| 采样率 | 管理端按所选音色支持范围选择；默认 16000 Hz |
| 语速 | 管理端可配置；默认 0 |
| 音调 | 管理端可配置；默认 0 |
| 音量 | 管理端可配置；默认 50 |
| 调用方式 | HTTP TTS，音频直接在内存中接收后上传 OSS |

### 3.1.1 音色选择规则（Web 管理端可配置）

管理端不应把 Eva/Luna 写死在前端代码中。建议后端维护“可用音色目录”，前端按 US/UK、性别、语言场景过滤选择。以下为阿里云智能语音交互官方文档当前列出的英文音色示例；实际可用范围可能受产品、项目、地域、版本和账号权限影响，因此发布批次必须保存实际 voice 参数快照，并以阿里云控制台/官方文档当时可用列表为准。

| 分类 | 官方当前可选示例（名称 / voice 参数） | 管理端建议 |
| --- | --- | --- |
| 美式女声 | Cally / cally；Abby / abby；Betty / betty；Beth / beth；Cindy / cindy；Donna / donna；Eva / eva | 默认建议 Eva；可按试听结果切换 |
| 美式男声 | Andy / andy；Brian / brian；David / david | 需要男声时选择；注意不同音色支持采样率可能不同 |
| 英式女声 | Emily / emily；Luna / luna；Wendy / wendy；Olivia / olivia | 默认建议 Luna；可按试听结果切换 |
| 英式男声 | Harry / harry；Eric / eric；Luca / luca；William / william | 需要男声时选择 |
| 中英混合 | Lydia / lydia；以及官方 *_ecmix 系列 | 适合中英混合文本；纯英文词库默认优先选纯英文音色 |

官方参考：阿里云智能语音交互《语音合成接口说明》音色列表。Web 管理端建议把 voice 列表作为后端配置/目录数据维护，而不是写死在 Vue 页面。

生成策略不是先把全部 MP3 落到本机磁盘，而是“请求 TTS → 得到 bytes → 计算 SHA-256 → put_object 上传 OSS → 写 manifest”。这样更适合后台批处理，也降低本机磁盘清理和重复文件风险。

## 3.2 每个 approved sense 生成 4 条音频

CET 最终模型中，每个 approved sense 生成 4 条音频：US 单词、UK 单词、US 例句、UK 例句。因此 4950 个 approved sense 对应 19800 条音频关系。

| 目标 | accent | 绑定对象 | media_asset.purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| 单词发音 | us | word_sense.id | word_audio |
| 单词发音 | uk | word_sense.id | word_audio |
| 例句发音 | us | word_example.id | example_audio |
| 例句发音 | uk | word_example.id | example_audio |

## 3.3 异读词：Qwen Audio TTS + CMU phoneme

普通 NLS 对 isolated word 的多义异读无法可靠指定具体读法，因此真正 heteronym 使用阿里云百炼的 Qwen Audio TTS，通过 SSML 的 CMU/ARPABET phoneme 精确控制读音。本次验证使用 US：Ava_v3.1、UK：Luna_v3.1、模型 qwen-audio-3.1-tts-flash；Web 管理端应同样允许按阿里云官方 Qwen-Audio-TTS 英文音色列表选择 voice，并在批次快照中固化 model/voice，避免同一批次中途变更。

精确发音示意

<speak> <phoneme alphabet="cmu" ph="R EH1 K ER0 D">record</phoneme> </speak>

DeepSeek 在这里不负责“发声”，只负责基于词性、释义和例句，从 cmudict 候选里选择当前 sense 对应的 CMU 发音。真正生成 MP3 的仍是 TTS 服务。

## 3.4 OSS 对象路径与幂等设计

CET OSS object_key 规范

english/audio/v4/cet/words/{word-key}/sense-{n}/{accent}.mp3 english/audio/v4/cet/examples/{word-key}/sense-{n}/example-1/{accent}.mp3

K12 修复对象示例

english/audio/v4/k12/words/sustainable/sense-1/us.mp3 english/audio/v4/k12/examples/sustainable/sense-1/example-1/uk.mp3

object_key 必须稳定且唯一。上传脚本按 object_key 记录 manifest，支持断点续跑：已经存在于 manifest 的任务不重复调用 TTS；失败任务可单独重试。最终数据库只保存 object_key，不保存 AccessKey，也不建议保存长期公共 URL。

# 4. 本次实际使用的技术与组件

| 类别 | 技术/组件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据源/K12 | 课程词表与既有项目数据 | 作为小学/初中/高中 canonical word 来源 |
| 数据源/CET | ECDICT cet4/cet6 标签 | 用于词库 membership 与审核参考；不宣称官方词表 |
| 内容审核 | DeepSeek API | sense 审核、二次审核、heteronym 分类、CMU 发音选择 |
| 发音词典 | cmudict | 发现多发音候选、提供 CMU/ARPABET 候选 |
| 普通 TTS | 阿里云 NLS | US/UK 音色可配置；本次默认 Eva 美式、Luna 英式 |
| 精确 TTS | 阿里云百炼 / Qwen Audio TTS | heteronym 使用 CMU phoneme 精确控制 |
| 对象存储 | 阿里云 OSS | 保存 word/example MP3 与批次产物 |
| 数据库 | MySQL 5.7.25 | V3.16：78 表、939 字段，UTC DATETIME(3) |
| 后端目标栈 | Java 8 + Spring Boot 2.7.x + MyBatis-Plus | Web 管理端服务化实现 |
| 前端目标栈 | Vue | 后台数据源、批次、审核、进度、结果页面 |
| 缓存/锁 | Redis | 批次进度缓存、分布式锁、短期状态 |
| 批任务 | Spring Batch 4.x 或 background_job Worker | 可重启、分步骤、失败重试、断点续跑 |

Java 版本约束：项目继续使用 JDK 1.8，因此后端建议保持 Spring Boot 2.7.x；不要升级到 Spring Boot 3.x，因为其基线要求更高版本 Java。

# 5. 当前 V3.16 英语词库数据模型

V3.16 的核心原则是“一词一个稳定 canonical word，多词库只增加 membership，不复制词义和音频”。learning_content 保存稳定对象，content_version 保存版本，word_sense/word_example 保存结构化义项和例句，pronunciation/media_asset 保存发音与 OSS 资源。word_alias 将错拼和词形变体映射回 canonical word。

| 表 | 职责 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| vocabulary_book | 词库元数据 | book_code, book_name, book_type, level_code, word_count, state |
| vocabulary_book_word | 词库-单词多对多 | book_id, content_id, sort_no, importance, is_core |
| learning_content | 稳定内容对象 | id, source_id, word_key_hash, state, published_version_id |
| content_version | 发布版本 | content_id, version_no, word_term, review_status, origin_url, license_snapshot |
| word_sense | 词性/义项 | content_version_id, part_of_speech, meaning, sort_no |
| word_example | 例句 | sense_id, sentence, translation, sort_no |
| pronunciation | 发音关系 | sense_id / example_id, target_key, accent, phonetic, asset_id |
| media_asset | OSS 资源 | purpose, object_key, mime_type, byte_size, sha256, state |
| word_alias | 别名映射 | content_id, alias_term, normalized_alias, alias_hash, alias_type, state |
| tts_usage_log | TTS 审计 | provider_code, model_code, voice, accent, generation_mode, phoneme_* |
| word_notebook | 生词本 | owner_id, content_id, word_key_hash, state |
| learning_record | 用户学习状态 | owner_id, content_id, learning_key, learning_status, last_version_id |

# 6. 当前生产数据与验收结果

| 范围 | 最终状态 |
| --- | --- |
| 数据库结构 | V3.16：78 张表、939 个字段、MySQL 5.7.25 |
| K12 | PRIMARY 509 / JUNIOR 1111 / SENIOR 1496，published 共 3116，PASS_COMPATIBLE |
| CET4 | 当前 published membership 3847 |
| CET6 | 当前 published membership 5406 |
| CET 本轮发布 | 3679 个 approved word = 3650 新建 + 29 复用 |
| CET 结构化内容 | 4950 senses + 4950 examples |
| CET 音频 | 19800 = 19562 NLS + 238 DashScope/CMU |
| 全库 published word | 6766 |
| 全库 ready pronunciation | 32232 |
| 全库 ready media_asset | 32232 |
| active word_alias | 19 |
| 备份恢复 | 恢复库表数量、词数、pronunciation/media_asset 均一致 |

验收方法：每个阶段都设置“门禁”：数量、重复 object_key、孤儿关系、target_key、accent、ready 状态、alias、词库 membership、碰撞复用、备份恢复。只有门禁通过才进入下一阶段。

# 7. Web 管理端产品目标

Web 管理端要把当前“人工准备 TSV/JSONL → Python 脚本 → 终端 → Navicat”的工程流程改造成可重复的产品流程。管理员不需要理解每个脚本，只需要明确数据源、目标词库和策略；系统后台自动完成批次编排并持续显示进度和风险。

## 7.1 支持的入口模式

数据源目录模式：在后台预置可合法使用的 K12、CET、考研、IELTS、TOEFL、GRE 或供应商数据集，管理员勾选后创建批次。

文件上传模式：上传 CSV / XLSX / JSON，按模板映射 word、POS、meaning、phonetic、example、book_tag 等字段。

API/URL 模式：仅针对已获授权或明确开放的数据源，通过 Source Adapter 拉取。

增量补丁模式：只处理指定单词或失败项，例如本次 sustainable 4 条音频补丁。

## 7.2 “一键生成”不能等同于“无审核直接发布”

一键任务可以自动执行全部步骤，但发布到正式库前至少应存在“自动门禁”。高风险项（别名冲突、同词多读音、缺许可、existing word collision、解析失败）必须停在 Review 阶段或隔离，不应为了“一键”强行写入生产。

# 8. 一键生成词典 + SQL + 音频的业务流程

| 步骤 | 系统动作 |
| --- | --- |
| 01 创建批次 | 选择数据源/上传文件，选择目标词库，记录许可证、版本和参数。 |
| 02 解析原始数据 | SourceAdapter 将 CSV/XLSX/JSON/API 统一成 RawVocabularyItem。 |
| 03 规范化 | trim、case fold、空白/连字符规则、生成 word_key_hash；识别 alias 候选。 |
| 04 去重与复用 | 先查 learning_content.word_key_hash；已有则 reuse，新词才 create。 |
| 05 结构化 | 拆分 part_of_speech / sense / meaning / example；保留原始来源快照。 |
| 06 内容审核 | 规则 + DeepSeek；低风险自动通过，高风险进入 Review。 |
| 07 异读检测 | cmudict + POS/sense 规则 + DeepSeek 分类；普通词与特殊词分流。 |
| 08 生成 TTS 任务 | 每个 approved sense 生成 sense/example × US/UK 任务。 |
| 09 音频生成与 OSS | NLS 生成普通音频；DashScope+CMU 生成特殊异读；计算 SHA-256 上传 OSS。 |
| 10 生成数据库发布计划 | 构造 content/source/version/sense/example/media/pronunciation/book membership/alias。 |
| 11 自动发布 | 事务内写正式表；碰撞复用；不覆盖历史版本。 |
| 12 导出 SQL/manifest/report | SQL 用于审计、迁移和灾备；同时输出音频 manifest、审核报告、失败清单。 |
| 13 最终门禁 | 数量、孤儿、重复、audio ready、membership、alias、备份校验。 |

# 9. Web 管理端页面设计

| 页面 | 主要功能 |
| --- | --- |
| A01 数据源目录 | 查看所有可用数据源；展示提供方、词库类型、版本、许可证状态、词数、最近校验时间；只有 license_status=verified 才允许正式发布。 |
| A02 新建词库批次 | 选择数据源/上传文件、目标 vocabulary_book、覆盖策略、TTS 策略、是否导出 SQL、是否直接发布。 |
| A03 字段映射/预览 | 映射 word/POS/meaning/example/phonetic/tag；预览前100行；展示解析错误。 |
| A04 清洗与碰撞预览 | 展示 create/reuse/alias/skip 数量，列出 word_key_hash collision 和 alias 冲突。 |
| A05 内容审核中心 | 按风险筛选；批量 approve/reject；展示 DeepSeek 建议，但保留人工决策。 |
| A06 异读审核 | 展示 cmudict 候选、POS/sense、判定分类、CMU phoneme；可试听并手工覆盖。 |
| A07 TTS 配置 | 普通 NLS：按口音/性别/语言过滤并下拉选择阿里云官方可用 voice；默认 US=Eva、UK=Luna。特殊 TTS：选择 model + US/UK voice。采样率、语速、音调、音量可配置；批次启动后锁定配置。密钥只显示引用状态，不展示明文。 |
| A08 批次执行中心 | 实时显示 step、总数、成功、失败、跳过、重试、速率、预计剩余时间。 |
| A09 失败项重试 | 按 error_code 分类；可只重跑失败 TTS、上传或 DB 写入；禁止重复全部任务。 |
| A10 发布结果 | 展示 SQL、manifest、review report、音频数、数据库写入数、验收门禁；支持下载归档。 |
| A11 词库管理 | 查看 PRIMARY/JUNIOR/SENIOR/CET4/CET6 等词库，成员数、重叠词、状态、来源版本。 |
| A12 单词诊断 | 输入任意 word/alias，查看 canonical content、所属词库、sense、example、UK/US、OSS object_key、用户不可见的审计信息。 |

# 10. Java 后端技术设计（JDK 1.8 + Spring Boot）

## 10.1 推荐版本与基础组件

| 组件 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JDK | Java 8 | 保持现有项目基线 |
| Spring Boot | 2.7.x | 兼容 Java 8；不使用 Boot 3 |
| ORM | MyBatis-Plus | 复用现有 DAO 风格 |
| 批处理 | Spring Batch 4.x（推荐） | 天然支持 step、restart、chunk；或继续用 background_job worker |
| 数据库 | MySQL 5.7 | 现有正式库 |
| 缓存 | Redis | 进度、锁、短期状态；权威状态仍在 MySQL |
| OSS | aliyun-sdk-oss / oss2 等价 Java SDK | 上传音频与产物 |
| HTTP | RestTemplate/OkHttp | 调用 NLS / DeepSeek / DashScope |
| JSON | Jackson | 批次 options、raw snapshot、API payload |
| 文件 | Apache POI + Commons CSV | XLSX/CSV 导入 |

## 10.2 后端模块划分

| 模块 | 主要类 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| admin-source | VocabularySourceController / DatasetCatalogService | 数据源目录、授权元数据、上传文件 |
| admin-import | VocabularyImportController / ImportBatchService | 创建批次、参数校验、状态查询 |
| source-adapter | CsvAdapter / XlsxAdapter / JsonAdapter / ApiAdapter | 统一解析成 RawVocabularyItem |
| normalize | WordNormalizationService | 规范化、hash、alias 候选、duplicate detection |
| review | VocabularyReviewService / DeepSeekClient | 自动审核与高风险项处理 |
| heteronym | HeteronymService / CmuDictionaryService | cmudict 候选、异读分类、phoneme 选择 |
| tts | TtsRouter / AliyunNlsTtsClient / DashScopeTtsClient | 普通/特殊 TTS 路由 |
| storage | OssStorageService | putObject、HEAD 校验、SHA-256、object_key 规范 |
| publish | VocabularyPublishService | 事务写 learning_content/version/sense/example/audio/pronunciation/membership/alias |
| artifact | SqlExportService / ManifestService | 生成 SQL、TSV/JSON manifest、审核报告 |
| verify | VocabularyVerifyService | 完整性门禁与最终报告 |
| job | VocabularyJobWorker | 领取 background_job 或 Spring Batch Job，支持断点续跑 |

## 10.3 推荐包结构

Java 包结构建议

com.letmindwander.admin.vocabulary ├─ controller ├─ dto ├─ service │ ├─ source │ ├─ normalize │ ├─ review │ ├─ tts │ ├─ storage │ ├─ publish │ └─ verify ├─ job ├─ mapper ├─ domain └─ client ├─ deepseek ├─ aliyun.nls ├─ aliyun.dashscope └─ oss

## 10.4 Strategy 接口设计

核心策略接口（JDK 8 可直接实现）

public interface VocabularySourceAdapter { boolean supports(SourceType type); List<RawVocabularyItem> load(SourceContext ctx); } public interface TtsClient { TtsResult synthesize(TtsRequest request); } public interface ReviewEngine { ReviewResult review(ReviewContext context); } public interface PublishStep { void execute(String batchId); }

这样可以把“数据源差异”和“TTS 提供方差异”隔离。以后增加某个供应商词库或新的 TTS 服务，只新增 Adapter/Client，不修改整个批次主流程。

# 11. Vue 前端技术设计

前端不应等待一个几十分钟的 HTTP 请求。点击“一键生成”后后端立即返回 batchId，Vue 进入批次详情页，通过轮询或 WebSocket/SSE 获取进度。失败后显示具体阶段和可重试按钮。

| 前端模块 | 核心状态/组件 |
| --- | --- |
| 数据源目录 | source list、license badge、版本、词数、搜索/筛选 |
| 新建批次向导 | source → target book → field mapping → TTS → publish options |
| 批次进度 | stepper、progress、success/failed/skipped、logs |
| 审核表格 | 虚拟滚动、批量选择、风险 tag、approve/reject |
| 异读审核 | POS/sense、CMU候选、US/UK试听、手工 override |
| 结果中心 | SQL/manifest/report 下载、最终门禁 PASS/FAIL |
| 词库管理 | 词库成员数、重叠分析、版本、enable/disable |
| 单词诊断 | canonical、alias、sense、音频 object_key、所属 book |

# 12. 数据源目录与授权控制

“市面的英语数据列表可以选择”这个想法可以实现，但不能把“能搜到/能下载”理解为“可以直接用于商业产品”。管理端必须把数据源授权状态作为一等字段。只有已确认可用的 source/dataset 才能启用正式发布按钮。

| 状态 | 允许操作 |
| --- | --- |
| verified | 允许完整导入、结构化、TTS、正式发布 |
| metadata_only | 只允许导入 word membership/元数据，不复制受保护释义和例句 |
| unknown | 只能预览，不允许发布 |
| restricted | 禁止进入生产批次 |
| expired | 授权过期，已有内容进入复核队列 |

版权边界：ECDICT 在本次项目中作为 CET 标签和审核参考使用；不要把聚合词典数据的全部释义/例句来源简单等同于仓库代码许可证。对市场词典、出版社数据、培训机构词表等必须单独核验授权。

# 13. 自动化批处理与任务状态机

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| CREATED | 批次创建完成，尚未执行 |
| VALIDATING | 校验数据源、授权、目标词库、配置 |
| PARSING | 解析文件/API |
| NORMALIZING | 标准化与去重 |
| REVIEWING | 内容审核与风险隔离 |
| HETERONYM_CHECK | 多发音候选与 sense 读音确认 |
| TTS_GENERATING | 生成音频 |
| UPLOADING | 写 OSS/校验对象 |
| STAGING | 构造发布数据 |
| PUBLISHING | 事务发布正式数据库 |
| EXPORTING | 输出 SQL / manifest / report |
| VERIFYING | 最终门禁 |
| SUCCEEDED | 全部通过 |
| PARTIAL | 部分完成，有可重试失败项 |
| FAILED | 关键阶段失败，需要修复配置/数据 |

批次必须保存 step checkpoint。不要因为第 19000 条 TTS 失败就从第 1 条重新跑。TTS task 以 object_key/业务键幂等；数据库写入以 word_key_hash、book_id+content_id、content_id+version_no、target_key+accent 等唯一约束保证幂等。

# 14. 管理端新增/复用数据表设计

## 14.1 尽量复用 V3.16 已有表

| 已有表 | 管理端用途 |
| --- | --- |
| content_source | 公开/人工来源登记、URL、license_note |
| vocabulary_book | 目标词库容器 |
| vocabulary_book_word | 正式 membership |
| learning_content/content_version | canonical + 版本发布 |
| word_sense/word_example | 结构化词典内容 |
| pronunciation/media_asset | 音频关系与 OSS 资源 |
| word_alias | 别名/错拼/词形映射 |
| tts_usage_log | TTS 审计 |
| background_job | 现有后台作业/事务出箱，可继续承担批次调度 |
| admin_audit | 管理员发布/配置/重试审计 |

## 14.2 建议新增 4 张“导入暂存层”表

V3.16 正式业务表已经稳定，不建议把 raw 数据、处理中间状态和失败信息塞进正式 content 表。因此 Web 自动化建议新增独立的导入暂存层。

### vocabulary_dataset_catalog

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | CHAR(32) | 主键 |
| dataset_code | VARCHAR(64) | 唯一数据集编码 |
| dataset_name | VARCHAR(160) | 数据集名称 |
| provider_name | VARCHAR(160) | 提供方 |
| source_type | VARCHAR(32) | upload/api/builtin/vendor |
| source_url | VARCHAR(2048) | 来源链接 |
| data_format | VARCHAR(32) | csv/xlsx/json/api |
| parser_code | VARCHAR(64) | 解析器策略编码 |
| version_label | VARCHAR(64) | 数据版本 |
| license_status | VARCHAR(32) | verified/metadata_only/unknown/restricted/expired |
| license_note | VARCHAR(1000) | 授权说明 |
| checksum | BINARY(32) | 数据文件/版本指纹 |
| enabled | TINYINT | 是否可选 |
| created_at/updated_at | DATETIME(3) | 时间 |

### vocabulary_import_batch

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | CHAR(32) | 批次ID |
| dataset_id | CHAR(32) | 来源数据集 |
| target_book_id | CHAR(32) | 目标词库 |
| state | VARCHAR(32) | 批次状态 |
| current_step | VARCHAR(32) | 当前步骤 |
| options_json | JSON | 审核/TTS/发布配置 |
| total_count | INT | 总行数 |
| success_count | INT | 成功 |
| failed_count | INT | 失败 |
| reused_count | INT | 复用已有词 |
| created_count | INT | 新增词 |
| alias_count | INT | alias 数 |
| sql_object_key | VARCHAR(512) | 导出SQL |
| manifest_object_key | VARCHAR(512) | 音频/发布manifest |
| report_object_key | VARCHAR(512) | 验收报告 |
| created_by | CHAR(32) | 管理员 |
| started_at/finished_at | DATETIME(3) | 执行时间 |

### vocabulary_import_item

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | CHAR(32) | 批次明细ID |
| batch_id | CHAR(32) | 所属批次 |
| row_no | INT | 来源行号 |
| raw_json | JSON | 原始行快照 |
| word_term | VARCHAR(80) | 原始词头 |
| normalized_word | VARCHAR(80) | 规范词头 |
| word_key_hash | BINARY(32) | 去重键 |
| decision | VARCHAR(32) | create/reuse/alias/skip/review |
| content_id | CHAR(32) | 复用/发布后的canonical |
| review_status | VARCHAR(32) | pending/approved/rejected/quarantined |
| risk_flags_json | JSON | 异读/许可/解析等风险 |
| error_code | VARCHAR(64) | 错误码 |
| error_message | VARCHAR(500) | 简短错误 |
| created_at/updated_at | DATETIME(3) | 时间 |

### tts_generation_task

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | CHAR(32) | 任务ID |
| batch_id | CHAR(32) | 所属批次 |
| item_id | CHAR(32) | 来源明细 |
| target_type | VARCHAR(16) | sense/example |
| sense_no | INT | 义项序号 |
| accent | VARCHAR(16) | us/uk |
| provider_code | VARCHAR(32) | aliyun_nls/aliyun_dashscope |
| model_code | VARCHAR(120) | 特殊模型 |
| voice | VARCHAR(64) | eva/luna/Ava_v3.1 等 |
| generation_mode | VARCHAR(32) | plain/phoneme |
| phoneme_alphabet | VARCHAR(16) | cmu |
| phoneme_value | VARCHAR(500) | ARPABET |
| object_key | VARCHAR(512) | OSS键 |
| state | VARCHAR(32) | pending/running/succeeded/failed |
| attempt_count | SMALLINT | 重试次数 |
| asset_id | CHAR(32) | 成功后的media_asset |
| error_code | VARCHAR(64) | 失败码 |
| created_at/updated_at | DATETIME(3) | 时间 |

为什么需要暂存层：正式词典表只保存“已发布的真相”；批次表保存“过程”。这样批次失败、重跑、人工驳回、高风险隔离都不会污染正式词库。

# 15. API 设计建议

| Method | Path | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/vocabulary/datasets | 查询可选数据源目录 |
| POST | /admin/vocabulary/datasets/upload | 上传 CSV/XLSX/JSON 并创建临时数据源 |
| POST | /admin/vocabulary/import-batches | 创建批次 |
| GET | /admin/vocabulary/import-batches/{id} | 批次详情/进度 |
| POST | /admin/vocabulary/import-batches/{id}/start | 启动一键任务 |
| POST | /admin/vocabulary/import-batches/{id}/pause | 暂停可暂停阶段 |
| POST | /admin/vocabulary/import-batches/{id}/retry | 仅重试失败项 |
| GET | /admin/vocabulary/import-batches/{id}/items | 查看明细/风险项 |
| POST | /admin/vocabulary/import-items/review | 批量审核 |
| GET | /admin/vocabulary/import-batches/{id}/heteronyms | 异读审核列表 |
| POST | /admin/vocabulary/heteronyms/{itemId}/resolve | 人工指定读法/phoneme |
| GET | /admin/vocabulary/import-batches/{id}/artifacts | SQL/manifest/report 产物 |
| POST | /admin/vocabulary/import-batches/{id}/publish | 人工批准正式发布（可选） |
| GET | /admin/vocabulary/books | 词库列表/词数 |
| GET | /admin/vocabulary/words/diagnose?term=... | 单词/alias/canonical 全链路诊断 |

# 16. SQL 生成与正式发布策略

Web 化以后建议将“直接发布数据库”和“SQL 文件导出”分开。直接发布由 VocabularyPublishService 在事务中按依赖顺序写入；SQLExportService 从已经通过验证的 staging snapshot 生成完全可复现的 SQL 文件，作为审计、跨环境迁移和灾备产物。

| 阶段 | 正式发布顺序 |
| --- | --- |
| 1 | content_source：来源必须先存在，learning_content.source_id NOT NULL |
| 2 | learning_content：按 word_key_hash create/reuse |
| 3 | content_version：创建新版本，不覆盖历史 |
| 4 | word_sense → word_example：建立结构化义项 |
| 5 | media_asset：写 OSS object_key、sha256、ready |
| 6 | pronunciation：sense/example + accent 绑定 asset |
| 7 | vocabulary_book_word：补目标词库 membership |
| 8 | word_alias：仅写已确认的 alias |
| 9 | learning_content：最后切换 current/published version |
| 10 | tts_usage_log / admin_audit：记录生成和发布审计 |

碰撞策略：检测到相同 word_key_hash 时默认 REUSE，而不是报错后删除已有词。只有确认历史数据是测试脏数据时才进入专门清理流程。本次 CET 29 个碰撞词就是通过复用已有 learning_content 成功发布。

# 17. TTS 路由、异读词与音频一致性

| 条件 | 路由 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通词/普通多义同音 | Aliyun NLS | US/UK voice 由批次配置选择；默认 Eva US / Luna UK |
| cmudict 多发音但只是口音/可接受变体 | Aliyun NLS | 继续使用当前批次配置的 NLS US/UK voice，不必切换特殊 TTS |
| 真正 heteronym，sense/POS 决定读音 | DashScope Qwen Audio TTS + CMU | 必须按 sense 绑定 pronunciation |
| 无法自动判断 | REVIEW | 不自动发布 isolated word 音频 |
| 例句 | 优先普通 TTS | 优先使用当前批次配置的普通 NLS voice；上下文通常可帮助模型正确读词，仍需抽样验收 |

Web 管理端应提供“声音一致性”和“发音准确性”的策略选项。普通 NLS 的 US/UK voice 允许管理员选择，默认推荐 Eva/Luna；同一批次启动后锁定 voice 配置，避免批内音色不一致。特殊异读优先保证读音准确，可切换到支持 phoneme 的 TTS。若未来要求全库声音完全统一，应选择同时支持 phoneme 控制和固定 UK/US voice 的单一 TTS 体系后整体迁移。

# 18. 失败重试、幂等与断点续跑

| 风险 | 处理策略 |
| --- | --- |
| NLS Token 过期 | 将任务标记 failed/token_expired，刷新 token 后仅重跑失败任务 |
| API限流/网络抖动 | 指数退避，attempt_count 控制上限 |
| OSS上传失败 | TTS bytes 可短期缓存或重新生成；上传成功后 HEAD/ETag/sha 校验 |
| 程序中断 | 根据 tts_generation_task/object_key 与 manifest 恢复，不从第1条开始 |
| 重复点击启动 | batch state + dedup_hash + 分布式锁 |
| 数据库部分失败 | 事务回滚发布步骤；正式表不接受半批次污染 |
| existing word collision | create → reuse，记录 reused_count |
| alias 冲突 | 进入人工 Review；alias_hash 必须唯一 |
| 高风险 sense | quarantined，不进入 TTS/正式发布 |
| SQL导出失败 | 不影响已发布数据库；artifact step 可单独重试 |

# 19. 安全、版权与运维风险

| 风险 | 要求 |
| --- | --- |
| 密钥安全 | NLS Token、OSS AccessKey、DashScope Key、DeepSeek Key 不写入业务表，不返回前端；使用环境变量、KMS 或加密后的 app_parameter 引用。 |
| 数据版权 | 只允许 verified 数据源进入正式发布；市场词典/出版社/培训机构数据必须有授权。 |
| TTS 商用条款 | 试用额度或试用模型的许可条件需单独确认；生产环境不要默认把试用生成物视为可商业使用。 |
| 可追溯性 | 每个 content_version 保存 source、origin_url、license_snapshot；每个 TTS 记录 provider/model/voice/accent/mode。 |
| 可恢复性 | 每次大批次发布前后做数据库备份；备份必须做恢复验证，不只看“导出成功”。 |
| 审核边界 | LLM 审核是辅助，不应把模型输出当成无条件事实；高风险/uncertain 保留人工复核入口。 |
| 数据库兼容 | 当前 MySQL 5.7，避免依赖 MySQL 8 特性；注意历史 utf8mb4_general_ci / unicode_ci 混用，关键比较可规范化或显式 COLLATE。 |

# 20. 分阶段开发计划

| 阶段 | 范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1：管理端最小闭环 | 数据源目录、文件上传、批次表、字段映射、清洗预览、直接复用现有普通 NLS + OSS；支持手动发布。 | 先把现有脚本能力服务化 |
| Phase 2：自动审核与异读 | 接入 DeepSeek、cmudict、heteronym review、DashScope CMU；失败重试和断点续跑。 | 替代本次手工多轮处理 |
| Phase 3：一键正式发布 | VocabularyPublishService、SQL/manifest/report 自动产物、完整性门禁、备份前置检查。 | 实现真正“一键生成+发布” |
| Phase 4：数据源市场 | 引入授权数据源 catalog、版本校验、许可证状态、供应商适配器。 | 支持考研/IELTS/TOEFL/GRE等 |
| Phase 5：质量平台 | 抽样试听、数据 diff、版本回滚、成本报表、TTS provider A/B。 | 长期运营能力 |

# 附录 A. 本次关键脚本/产物

本次流程经历多轮脚本迭代，下面保留“能力名称”，Web 化时应将这些能力迁移成 Service/Job，而不是继续依赖脚本文件名。

| 能力 | 本次脚本/产物示例 | Web 化后的归属 |
| --- | --- | --- |
| CET stage1 membership | CET4/CET6 初始化与既有词复用 SQL | ImportBatchService + PublishService |
| 内容审核批次 | DeepSeek review / round2 / final cleanup | ReviewService |
| 异读候选 | cmudict shortlist + DeepSeek classify | HeteronymService |
| 音频任务 | generate_tts_tasks_v2 / safe split | TtsTaskService |
| 普通音频上传 | 03_upload_tts_to_oss_v3.py | AliyunNlsTtsClient + OssStorageService |
| 特殊异读 | special CMU mapping + Qwen TTS | DashScopeTtsClient |
| 最终SQL | V3.16.1 merge existing generator | SqlExportService / PublishService |
| K12修复 | sustainable 4音频补丁 | SingleWordRepair Job |
| 最终验收 | CET/K12 integrity SQL | VerifyService |
| 备份恢复 | Navicat/DB dump + restore check | Ops runbook / 可选自动化 |

# 附录 B. Java 代码骨架示例

批次编排伪代码

@Service public class VocabularyImportOrchestrator { public void execute(String batchId) { validate(batchId); parse(batchId); normalizeAndResolveCanonical(batchId); review(batchId); detectHeteronyms(batchId); createTtsTasks(batchId); generateAndUploadAudio(batchId); publish(batchId); exportArtifacts(batchId); verify(batchId); } }

TTS 路由示例

public TtsClient route(TtsTask task) { if ("phoneme".equals(task.getGenerationMode())) { return dashScopeTtsClient; } return aliyunNlsTtsClient; }

碰撞复用 + 版本发布示例

@Transactional public PublishResult publishWord(StagedWord word) { LearningContent content = findByWordKeyHash(word.getWordKeyHash()); if (content == null) { content = createCanonical(word); } ContentVersion version = createNewVersion(content, word); createSensesExamples(version, word); bindAudio(version, word); upsertBookMembership(content, word.getTargetBookId()); upsertAliases(content, word.getAliases()); publishVersion(content, version); return result(content, version); }

# 附录 C. 管理端验收清单

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 数据源 | 许可证状态不是 verified 时，正式发布按钮不可用 |
| 解析 | 错误行可定位到文件行号/字段 |
| 去重 | 同 word_key_hash 不重复创建 learning_content |
| 多词库 | 同一个 canonical word 可同时属于多个 vocabulary_book |
| 内容 | approved word 至少一个 approved sense；每个正式 sense 有例句 |
| alias | alias_hash 唯一，命中后进入 canonical word |
| TTS | 普通词 US/UK 可生成，object_key 不重复 |
| 异读 | 真正 heteronym 使用 sense 级 pronunciation + CMU metadata |
| OSS | 上传后 byte_size/sha256/state=ready |
| 发布 | source_id 非空、版本不覆盖历史 |
| SQL | 导出 SQL 可在空白测试库/恢复库验证 |
| 失败重试 | 失败项重试不重复已成功任务 |
| 验收 | 孤儿关系、bad target、bad accent、missing membership 均为 0 |
| 备份 | 正式发布后备份并执行恢复验证 |

# 结语

本次项目已经把英语词库从“静态词表 + 一次性脚本”推进到“统一 canonical word、多词库 membership、结构化 sense/example、sense 级发音、alias、可审计 TTS、完整性门禁”的 V3.16 模型。Web 管理端的核心不是重新发明算法，而是把已经验证过的每一步变成可配置、可重试、可观测、可审计的批处理服务。

按本文方案实现后，新增一个合法数据源时，管理员只需要选择数据集和目标词库，系统即可自动完成清洗、复用、审核、TTS、OSS、数据库发布、SQL 导出和验收报告；新增考研、IELTS、TOEFL 等词库也不再需要重新设计底层数据模型。